## Slide 1
Эффективный регион
МУП «Транспортные линии»
Проект
«Оптимизация формирования и выгрузки отчета системы АСКОП»

## Slide 2: ПСР-проект «Оптимизация формирования и выгрузки отчета системы АСКОП» в МУП «Транспортные линии»
Ежедневное исправление ошибок и формирование отчета вручную в ГУП «ИЦ Регион-Курск».
Низкая выручка.
Необходимость перехода на АСКОП (автоматизированная система контроля оплаты проезда).
Риски:
Несоблюдения налогового законодательства РФ.
4. Ключевые события (КС)**
3. Цели и плановый эффект
2. Обоснование выбора
Заказчик проекта: директор МУП «Транспортные линия»
Оголяр Д.С.
Команда проекта: Вайгант О.А., Скрипина С.В., Ракитин А.Е.
Периметр проекта: МУП «Транспортные линии»
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Границы проекта: открытие смены – формирование отчета
Руководитель ПСР-проекта: заместитель директора по пассажирским перевозкам Холопов В.А.
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени на формирование отчета (с учетом работы кондуктора) | 76 ч.40 мин. (≈4 сут.). | 20ч.30 мин. (<1 сут.)
Исключение ошибок при формировании отчетов | ежедневно | отсутствие ошибок
Старт проекта 25.01.2021
Картирование текущего состояния процессов: 17.02.2021
3. Разработка целевого состояния и плана мероприятий: 17.03.2021
4. Проведение Kick-off 18.03.2021
5. Реализация мероприятий проекта: 14.06.2021
6. Закрепление результатов и закрытие проекта 01.07.2021

## Slide 3: Оптимизация формирования и выгрузки отчета системы АСКОП
Открытие смены
1 мин
Проверка и передача терминала АСКОП кондуктору
1 мин
Открытие маршрута на терминале АСКОП
Исходное состояние проекта
1 мин
Рабочая смена. Обслуживание пассажиров, продажа билетов.
480 мин
Закрытие смены. передача данных о количестве проданных билетов.
20 мин
Прием и обработка информации о количестве проданных билетов.
720 мин
Проверка правильности выгруженной информации. Форма 3801.
15 мин
Проверка отчетов форма 1Э и форма 7.
15 мин
Проверка отчетов форма 1Э и форма 7.
15 мин
Проверка отчетов форма 1Э и форма 7.
Подготовка запроса уточненной информации.
5 мин
Подготовка запрошенной информации.
2880 мин
Сверка полученной информации. Заполнение в программу путевых листов.
480 мин
ВПП= 4 138 мин.
от 2 до 4 дней

## Slide 4: Оптимизация формирования и выгрузки отчета системы АСКОП
Обоснование выбора проекта
Ежедневное исправление ошибок и формирование отчета вручную в ГУП «ИЦ Регион-Курск».
Низкая выручка.
Необходимость перехода на АСКОП (автоматизированная система контроля оплаты проезда).

## Slide 5: Оптимизация формирования и выгрузки отчета системы АСКОП
Сформировать письмо в Регион-Курск с перечнем вопросов (проблем).
Подготовка и отправка письма по доработке ПО, выбора зонирования по введению суммы проезда.
Решить вопрос с формированием неправильных отчетов.
Переход на электронную систему оплаты.
Сформировать трехстороннюю рабочую группу: Транспортный комитет, Регион-Курск, Транспортные линии. Проработать вопросы по запуску электронного документооборота.
Мероприятия для решения выявленных проблем
1.
2.
3.
4.
5.

## Slide 6: Оптимизация формирования и выгрузки отчета системы АСКОП
Открытие смены
1 мин
Проверка и передача терминала АСКОП кондуктору
1 мин
Рабочая смена. Обслуживание пассажиров, продажа билетов.
480 мин
Закрытие смены. передача данных о количестве проданных билетов.
20 мин
Прием и обработка информации о количестве проданных билетов.
720 мин
Сверка полученной информации. Заполнение в программу путевых листов.
480 мин
ВПП= 1702 мин. (28 ч. 37 мин ., 1.2 д)
Целевое состояние проекта

## Slide 7: Оптимизация формирования и выгрузки отчета системы АСКОП
Изменение показателей в результате реализации проекта
Chart: Сокращение времени на формирование отчета (с учетом работы кондуктора)
| премя ремонта автобусов
февраль, сут. | 4
май, сут. | 1
Chart: Сокращение количества ошибок в формировании отчетов
| премя ремонта автобусов
февраль, % | 80
май, %. | 40

## Slide 8: Оптимизация формирования и выгрузки отчета системы АСКОП
Достижение целевых показателей
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель | выполнение
Сокращение времени на формирование отчета (с учетом работы кондуктора) | 4 сут. | 1 сут. | 
Исключение ошибок при формировании отчетов | ежедневно | Отсутствие ошибок | Сокращение ошибок на 40%
* Срок реализации проекта 30.06.2021г.